# GA11-220501098-AA1-EV04: Bitácora de los Procesos Documentados del Proyecto AcaciosWork

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 📑 CONTROL DOCUMENTAL

| Versión | Fecha | Autor | Rol | Revisó | Aprobó | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.0.0** | 01/08/2026 | Rubiel Andrés Díaz Jiménez | Aprendiz ADSO | Herley Antonio Puentes Peñaloza | Instructor SENA | Creación inicial de la bitácora del ciclo de desarrollo de AcaciosWork. |
| **1.1.0** | 02/08/2026 | Rubiel Andrés Díaz Jiménez | Aprendiz ADSO | Herley Antonio Puentes Peñaloza | Instructor SENA | Actualización e integración de registros reales del hito de paridad de plataformas. |
| **1.2.0** | 02/08/2026 | Rubiel Andrés Díaz Jiménez | Aprendiz ADSO | Herley Antonio Puentes Peñaloza | Instructor SENA | Incorporación de 13 registros históricos (Feb 2025 – Jul 2026) cubriendo el ciclo completo de vida del software: planeación, requisitos, arquitectura, desarrollo, pruebas, despliegue y documentación. |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 🏢 PORTADA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA

TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)

**Evidencia:** GA11-220501098-AA1-EV04

**Instrumento:** Bitácora de los Procesos Documentados del Proyecto

**Proyecto:** Sistema Multiplataforma de Gestión Empresarial ERP/POS — **AcaciosWork**

| Información del Aprendiz | Detalles del Curso / Tutor |
| --- | --- |
| **Nombre:** Rubiel Andrés Díaz Jiménez | **Instructor:** Herley Antonio Puentes Peñaloza |
| **Correo:** andresrubiel@hotmail.com | **Ficha:** 3118313 |
| **Lugar:** Colombia | **Fecha:** Agosto de 2026 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 📋 TABLA DE CONTENIDO

1. [Introducción](#1-introducción)

2. [Objetivo del Documento](#2-objetivo-del-documento)

3. [Buenas Prácticas de Calidad Aplicadas](#3-buenas-prácticas-de-calidad-aplicadas)

4. [Bitácora Detallada del Desarrollo (DevLog)](#4-bitácora-detallada-del-desarrollo-devlog)

5. [Lecciones Aprendidas](#5-lecciones-aprendidas)

6. [Conclusiones y Recomendaciones](#6-conclusiones-y-recomendaciones)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. INTRODUCCIÓN

La presente bitácora documenta los avances, decisiones técnicas, incidencias, soluciones y actividades de aseguramiento de la calidad desarrolladas durante el ciclo de vida del software del ecosistema AcaciosWork.

Como solución tecnológica orientada a la gestión empresarial (ERP/POS), AcaciosWork exige una coordinación rigurosa entre sus múltiples clientes (Dashboard Web, Aplicación de Escritorio y Aplicación Móvil Android) que consumen una única API REST centralizada. Esta bitácora sirve como instrumento de trazabilidad académica y profesional, estructurando cronológicamente el ciclo de construcción bajo el amparo de estándares de calidad de software como ISO/IEC 25000, ISO/IEC 9126, ISO/IEC/IEEE 29119, CMMI Nivel 2 y el Proceso de Software Personal (PSP).

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Registrar cronológica y detalladamente las actividades ejecutadas durante la construcción del ecosistema multiplataforma AcaciosWork, evidenciando las decisiones de diseño arquitectónico, refactorizaciones por deuda técnica, control de cambios y validaciones de calidad que garantizan un producto de software robusto, escalable y mantenible.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. BUENAS PRÁCTICAS DE CALIDAD APLICADAS

La garantía de calidad de AcaciosWork no se limita al funcionamiento correcto de su código, sino a la formalización de marcos de trabajo y estándares internacionales:

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│               SISTEMA DE CALIDAD ACACIOSWORK           │
├───────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ ISO/IEC 25000 │ Evaluación de Calidad del Producto     │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ ISO/IEC 9126  │ Usabilidad, Eficiencia y Portabilidad  │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ ISO/IEEE 29119│ Estructuración y Ciclo de Pruebas      │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ CMMI Nivel 2  │ Gestión de Configuración y Cambios     │
├───────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ PSP (Personal)│ Planificación, Métricas y Autocontrol  │
└───────────────┴────────────────────────────────────────┘

ISO/IEC 25000 (SQuaRE): Utilizado para estructurar los requisitos de calidad del producto, enfocándose en la mantenibilidad (analizabilidad y modularidad) y la seguridad de la información.

ISO/IEC 9126: Aplicado en las métricas de portabilidad de las interfaces y en el comportamiento uniforme de los datos a través de plataformas heterogéneas (Java Swing, Web Thymeleaf/JS y Android Kotlin/Compose).

ISO/IEC/IEEE 29119: Guió las fases de pruebas unitarias y de integración de endpoints, asegurando que las reglas de negocio del inventario se cumplan en cada iteración.

CMMI Nivel 2 (Gestión de Requisitos y Configuración): Aplicado mediante un estricto control de cambios documentado en la bitácora y políticas de control de versiones.

Proceso de Software Personal (PSP): Implementación del registro de tiempos, conteo de líneas de código (límite estricto de 300 líneas por clase) y análisis de defectos antes de compilar.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. BITÁCORA DETALLADA DEL DESARROLLO (DEVLOG)

A continuación se presenta el registro histórico y cronológico del desarrollo de software del proyecto AcaciosWork.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 1 (15/02/2025)

Actividad: Planeación y análisis inicial del proyecto.

ID de Tarea: `TSK-PM-001` | Módulo Afectado: Gestión del Proyecto

Descripción: Se definieron los objetivos del proyecto, los roles del equipo y las interfaces en la primera fase de planeación y análisis, así como el cronograma preliminar. Se discutieron las funcionalidades principales de la plataforma y se establecieron las bases para el desarrollo del prototipo.

Técnica Aplicada: Reunión de inicio de proyecto (kickoff meeting), definición de alcance y asignación de roles bajo metodología estructurada de gestión de proyectos de software.

Resultado de Calidad: Documento de planeación preliminar con cronograma, roles y objetivos formalizados, alineado con los estándares CMMI Nivel 2 para la gestión de proyectos.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 2 (25/02/2025)

Actividad: Toma de requisitos funcionales y no funcionales.

ID de Tarea: `TSK-REQ-001` | Módulo Afectado: Ingeniería de Requisitos

Descripción: Se realizó el levantamiento formal de requisitos funcionales y no funcionales del sistema, identificando las necesidades del cliente y las restricciones técnicas de la plataforma ERP/POS.

Técnica Aplicada: Entrevistas estructuradas con el cliente, talleres de elicitación de requisitos y documentación en plantillas de especificación de requisitos de software (ERS).

Resultado de Calidad: Catálogo de requisitos validado, sirviendo como línea base para el diseño del sistema conforme a la gestión de requisitos de CMMI Nivel 2.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 3 (05/03/2025)

Actividad: Desarrollo del prototipo inicial (arquitectura).

ID de Tarea: `TSK-PROTO-001` | Módulo Afectado: Frontend — Inventario y Catálogo

Descripción: Comenzó el desarrollo del prototipo de la plataforma, enfocándose en la interfaz de usuario para el inventario de productos y el catálogo de servicios. Se establecieron las convenciones de diseño visual y la estructura de navegación base.

Técnica Aplicada: Diseño iterativo de mockups de baja fidelidad, construcción de prototipos funcionales de interfaz y retroalimentación temprana con el usuario final.

Resultado de Calidad: Prototipo navegable aprobado por el cliente, que sirvió como referencia vinculante para las fases de desarrollo posteriores.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 4 (25/03/2025)

Actividad: Definición de arquitectura y diagramas del sistema.

ID de Tarea: `TSK-ARCH-001` | Módulo Afectado: Arquitectura Global del Sistema

Descripción: Se consolidó la arquitectura definitiva del ecosistema AcaciosWork, definiendo la separación en capas (backend API REST, frontend web, cliente de escritorio y cliente Android) y su modelo de comunicación centralizado.

Técnica Aplicada: Elaboración de diagramas UML (casos de uso, clases, componentes y despliegue), diagramas de flujo de datos y modelo Entidad-Relación (ERD) de la base de datos MySQL.

Resultado de Calidad: Documentación arquitectónica completa y aprobada, que garantizó coherencia de diseño durante todo el ciclo de desarrollo del producto.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 5 (20/05/2025)

Actividad: Desarrollo y refinamiento de requisitos detallados.

ID de Tarea: `TSK-REQ-002` | Módulo Afectado: Ingeniería de Requisitos — Todas las plataformas

Descripción: A lo largo del tiempo se fue operando el diseño de lo que el usuario podría realizar en la plataforma, tomando como base un diseño inicial que fue mejorando a medida que se realizaban preguntas a manera de encuesta con el fin de dar pie a la solución de los problemas encontrados. También se produjeron diferentes herramientas a medida que se tomaban los datos: historias de usuario y diagramas de flujo, permitiendo así la comprensibilidad, claridad de requisitos y eficiencia en el diseño.

Técnica Aplicada: Encuestas de validación de requisitos con usuarios, elaboración de historias de usuario en formato ágil y construcción de diagramas de flujo de procesos de negocio.

Resultado de Calidad: Conjunto refinado de historias de usuario y diagramas de flujo que garantizaron la trazabilidad de cada requisito hasta su implementación técnica.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 6 (30/07/2025)

Actividad: Diseño e implementación de la base de datos.

ID de Tarea: `TSK-DB-001` | Módulo Afectado: `acacioswork-backend` — Capa de Persistencia

Descripción: Se diseñó e implementó el modelo relacional completo de la base de datos MySQL, incluyendo las entidades de productos, inventario, ventas, proveedores, clientes y usuarios, con sus respectivas relaciones e integridad referencial.

Técnica Aplicada: Normalización hasta tercera forma normal (3FN), definición de índices de rendimiento, implementación de migraciones versionadas y configuración de la capa de persistencia con JPA/Hibernate en Spring Boot.

Resultado de Calidad: Modelo de datos robusto y escalable en producción, con cero anomalías de inserción, actualización o eliminación detectadas en las pruebas iniciales.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 7 (30/09/2025)

Actividad: Pruebas de integración de componentes del sistema.

ID de Tarea: `TSK-QA-001` | Módulo Afectado: Integración Backend–Frontend

Descripción: Se completaron las mejoras sugeridas en revisiones anteriores y se verificó que los componentes del sistema funcionen correctamente de forma conjunta, validando los flujos de comunicación entre el backend API REST y los distintos clientes.

Técnica Aplicada: Ejecución de casos de prueba de integración con Postman, verificación de contratos de API y pruebas de regresión sobre los módulos de inventario, ventas y autenticación.

Resultado de Calidad: Todos los endpoints integrados superaron las pruebas de integración sin errores críticos, garantizando la interoperabilidad del ecosistema multiplataforma.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 8 (21/10/2025)

Actividad: Codificación de módulos de software.

ID de Tarea: `TSK-DEV-001` | Módulo Afectado: Todos los módulos del ecosistema

Descripción: Se avanzó en la codificación de los módulos principales del sistema: inventario, ventas/POS, gestión de proveedores, clientes y administración de usuarios. Se implementaron los controladores REST, servicios de negocio y repositorios JPA en el backend, así como sus interfaces correspondientes en los clientes.

Técnica Aplicada: Desarrollo bajo el patrón de arquitectura en capas (Controller–Service–Repository), aplicación del principio de responsabilidad única (SRP) y revisiones de código entre pares (peer review).

Resultado de Calidad: Módulos codificados con cobertura de lógica de negocio verificada, aplicando el límite estricto de 300 líneas de código por clase para garantizar la mantenibilidad.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 9 (17/04/2026)

Actividad: Pruebas del sistema (funcionales y no funcionales).

ID de Tarea: `TSK-QA-002` | Módulo Afectado: Sistema Completo

Descripción: Con el fin de obtener adecuación funcional, fiabilidad, usabilidad, eficiencia y seguridad, se planificaron y ejecutaron planes de prueba, casos de prueba y herramientas de automatización de pruebas sobre el sistema integrado.

Técnica Aplicada: Definición de planes de prueba bajo la norma ISO/IEC/IEEE 29119, ejecución de pruebas de carga con JMeter, pruebas de seguridad de autenticación JWT y validación de usabilidad con usuarios finales.

Resultado de Calidad: Sistema validado con métricas de calidad dentro de los umbrales aceptables definidos por ISO/IEC 25000: tiempo de respuesta promedio < 800 ms y tasa de defectos críticos = 0.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 10 (16/05/2026)

Actividad: Mantenimiento correctivo de defectos identificados.

ID de Tarea: `TSK-MANT-001` | Módulo Afectado: Backend y Frontend

Descripción: Se corrigieron los defectos encontrados durante la fase de pruebas del sistema. Se atendieron incidencias relacionadas con la validación de formularios, el manejo de errores en la API y la presentación de datos en los reportes PDF.

Técnica Aplicada: Gestión y priorización de defectos en lista de seguimiento, aplicación de correcciones con pruebas de regresión posterior para garantizar que los cambios no introdujeran nuevas fallas.

Resultado de Calidad: Lista de defectos críticos y mayores cerrada al 100%. Sistema estabilizado y listo para el despliegue en el entorno del cliente.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 11 (01/06/2026)

Actividad: Instalación y despliegue del software en la plataforma del cliente.

ID de Tarea: `TSK-DEPLOY-001` | Módulo Afectado: Entorno de Producción

Descripción: Se realizó el despliegue formal del software AcaciosWork en la infraestructura del cliente, incluyendo la configuración del servidor, la migración de datos iniciales y la verificación del funcionamiento en el entorno de producción real.

Técnica Aplicada: Proceso de instalación guiada con checklist de despliegue, verificación post-instalación de todos los módulos y capacitación inicial al usuario administrador del sistema.

Resultado de Calidad: Sistema operativo en producción con todos los módulos funcionales verificados. Acta de entrega firmada por el cliente como constancia de conformidad.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 12 (05/07/2026)

Actividad: Elaboración de documentos técnicos y manual de usuario.

ID de Tarea: `TSK-DOC-004` | Módulo Afectado: Documentación del Proyecto

Descripción: Se elaboraron los documentos técnicos del sistema (arquitectura, manual de instalación, guía de API REST) y el manual de usuario final para los roles de administrador y auxiliar, garantizando la transferencia completa del conocimiento del sistema.

Técnica Aplicada: Redacción técnica estructurada bajo estándares de documentación de software, con capturas de pantalla, diagramas de flujo y ejemplos de uso en cada sección del manual.

Resultado de Calidad: Documentación completa entregada y validada por el cliente, cubriendo el 100% de las funcionalidades del sistema en todos los módulos disponibles.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 13 (28/07/2026)

Actividad: Diligenciamiento de instrumentos para documentar procesos de calidad.

ID de Tarea: `TSK-QLTY-000` | Módulo Afectado: Aseguramiento de Calidad — Documentación Académica

Descripción: Se completó el diligenciamiento de los instrumentos formales de documentación de procesos de calidad del proyecto, incluyendo la presente bitácora de desarrollo, listas de verificación de estándares y formatos de evidencia requeridos por el programa ADSO del SENA.

Técnica Aplicada: Aplicación de instrumentos de evaluación y seguimiento de calidad alineados con los estándares ISO/IEC 25000 y los lineamientos académicos del programa de formación ADSO (GA11-220501098-AA1-EV04).

Resultado de Calidad: Evidencias de calidad completas y organizadas cronológicamente, garantizando la trazabilidad integral del ciclo de vida del software AcaciosWork para presentación académica y profesional.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 14 (12/05/2026)

Actividad: Estabilización de la persistencia de ventas y manejo de excepciones en API REST.

ID de Tarea: `TSK-BE-012` | Módulo Afectado: `acacioswork-backend` (Ventas y POS)

Descripción: Se identificaron inconsistencias al realizar transacciones concurrentes de facturación de ventas que producían errores HTTP 409 y 400. Se reestructuró la capa transaccional.

Técnica Aplicada: Uso de la anotación `@Transactional` en Spring Boot a nivel atómico para garantizar que si falla el descuento de stock de un producto, la venta completa sufra rollback.

Resultado de Calidad: Verificación de concurrencia aprobada en Postman mediante pruebas de estrés sintéticas. 100% de consistencia de datos en base de datos MySQL.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 15 (16/05/2026)

Actividad: Estandarización de documentación técnica y migración de stack.

ID de Tarea: `TSK-DOC-003` | Módulo Afectado: Entorno Global de Desarrollo

Descripción: Actualización global de la documentación de arquitectura del repositorio. Se oficializó el desarrollo mandatorio sobre Java 25, Spring Boot 4.0.6, FlatLaf para escritorio y Kotlin 2.0 en Android.

Técnica Aplicada: Estandarización de firmas de documentación en código fuente según lenguaje (Comentarios `/* @author RADJ /` en Java/JS/Kotlin, `/ @author RADJ /` en CSS/SQL y `<!-- @author RADJ -->` en HTML).

Resultado de Calidad: Mayor legibilidad y facilidad de inducción para nuevos agentes de desarrollo. Estándar de nomenclatura unificado.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 16 (22/05/2026)

Actividad: Evolución del modelo de Producto y consolidación de campos de stock.

ID de Tarea: `TSK-MOD-005` | Módulo Afectado: Todos los componentes (`backend`, `frontend`, `desktop` y `android`)

Descripción: Para mejorar el control de inventario se eliminó el campo genérico `cantidad` y se reemplazó por campos explícitos de control de stock mínimo y óptimo, así como unidades de medida.

Técnica Aplicada: Migración de datos en MySQL y actualización de entidades JPA. Se crearon los campos: `stockActual`, `stockMinimo`, `stockOptimo` y `unidadMedida`. Se modificaron los diálogos y formularios correspondientes en todas las plataformas.

Resultado de Calidad: Coherencia de tipos y nombres de atributos (mismo nombre exacto en Java, Kotlin, JS y BD) eliminando problemas de conversión serializada JSON.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 17 (23/05/2026)

Actividad: Migración de Frontend Web a motor de plantillas Thymeleaf.

ID de Tarea: `TSK-FE-008` | Módulo Afectado: `acacioswork-frontend`

Descripción: Se detectaron problemas de seguridad al tener archivos estáticos directamente en la raíz y vulnerabilidades por CORS. Se migró la aplicación web completa al contenedor seguro de Spring Boot.

Técnica Aplicada: Ruteo mediante `ViewController` en Spring Boot, segmentación de vistas por roles (`administrador-dashboard.html` y `auxiliar-dashboard.html`) y reutilización de código mediante fragmentos HTML.

Resultado de Calidad: Reducción de latencias de carga web y protección del acceso a plantillas mediante validación previa del token JWT en backend.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 18 (04/06/2026)

Actividad: Desacoplamiento de Javascript y Modularización.

ID de Tarea: `TSK-FE-009` | Módulo Afectado: `acacioswork-frontend` (JavaScript)

Descripción: Los dashboards del frontend web presentaban scripts incrustados dentro del HTML de más de 800 líneas, violando principios de mantenibilidad y seguridad (CSP).

Técnica Aplicada: Extracción y organización de código JS en archivos externos organizados en tres capas: `core` (comunicaciones y login), `modules` (módulos funcionales de ventas, inventario) y `shared` (módulos reutilizables).

Resultado de Calidad: Cumplimiento de políticas de seguridad CSP y facilidad para realizar debug en el navegador cliente.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 19 (15/07/2026)

Actividad: Refactorización modular de la interfaz Swing de escritorio.

ID de Tarea: `TSK-DE-015` | Módulo Afectado: `acacioswork-desktop`

Descripción: La clase `Administrador.java` se había convertido en una clase monolítica de más de 2000 líneas. Se refactorizó extrayendo toda la UI en clases individuales autónomas.

Técnica Aplicada: Creación de componentes visuales herederos de `JPanel` (`WelcomeTab`, `InventarioTab`, `ProveedoresTab`, etc.) y delegación de la lógica analítica de IA a un motor independiente (`IntelligenceEngine`).

Resultado de Calidad: Reducción drástica del tamaño de archivos. Cumplimiento estricto del límite técnico de menos de 300 líneas de código por archivo Java.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 20 (20/07/2026)

Actividad: Implementación de paridad de inventario y transacciones físicas de lotes.

ID de Tarea: `TSK-DE-016` | Módulo Afectado: `acacioswork-desktop`

Descripción: Para igualar las características de la web, la aplicación de escritorio requería registrar entradas/salidas de stock con número de lote y vencimientos.

Técnica Aplicada: Incorporación de columnas `Vencimiento` y `Movimientos` en la tabla de productos de `InventarioTab.java`. Creación del componente `MovimientosPanel` y el modal `MovimientoDialog` conectado al endpoint `/api/movimientos-inventario`.

Resultado de Calidad: Aceptación funcional completa. Los usuarios de escritorio ahora pueden actualizar el stock mediante flujos transaccionales controlados.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 21 (25/07/2026)

Actividad: Paridad de la aplicación móvil Android y migración a Jetpack Compose.

ID de Tarea: `TSK-AN-004` | Módulo Afectado: `acacioswork-android`

Descripción: La aplicación móvil Android presentaba deficiencias en su flujo de navegación y carecía de pantallas para la paridad de 12 módulos requerida por el negocio.

Técnica Aplicada: Rediseño completo de la interfaz utilizando Jetpack Compose. Creación de pantallas autónomas (`WelcomeTab.kt`, `AlertasTab.kt`, `UsuariosTab.kt`, etc.) alineadas exactamente con el orden y estructura del menú lateral web.

Resultado de Calidad: Cumplimiento del estándar de diseño unificado e interfaz amigable en dispositivos móviles de diferentes tamaños.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 22 (28/07/2026)

Actividad: Generación y exportación nativa de reportes empresariales.

ID de Tarea: `TSK-REP-002` | Módulo Afectado: `acacioswork-desktop` y `acacioswork-android`

Descripción: El sistema requería permitir a los administradores generar y visualizar reportes ejecutivos en PDF directamente desde los clientes móviles y de escritorio.

Técnica Aplicada: Creación de 10 tarjetas de reportes PDF dinámicos en el escritorio (Swing). En la versión Android, se implementaron Share Intents nativos para permitir enviar o guardar los PDFs generados a través de cualquier aplicación compatible del celular.

Resultado de Calidad: Portabilidad documental lograda. Reportes de inventario y financiero operan de manera homogénea.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 📅 Registro 23 (01/08/2026)

Actividad: Auditoría interna de calidad del código y actualización del grafo.

ID de Tarea: `TSK-QLTY-001` | Módulo Afectado: Repositorio Completo

Descripción: Se ejecutó una revisión de aseguramiento para verificar el cumplimiento del límite de 300 líneas de código y mantener actualizados los diagramas del sistema.

Técnica Aplicada: Inspección de código estática sobre archivos Java/Kotlin nuevos y modificados. Ejecución de la herramienta `graphify update .` para sincronizar el grafo de relaciones AST y actualizar los mapas conceptuales.

Resultado de Calidad: 0 advertencias de violación de límites de tamaño de archivo. Grafo AST actualizado con 4,418 nodos y 7,113 relaciones, listo para auditorías de calidad de software.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. LECCIONES APRENDIDAS

El desarrollo de AcaciosWork ha aportado aprendizajes clave para la formación técnica en desarrollo de software:

La modularidad reduce el costo del cambio: El desacoplamiento del monolito `Administrador.java` demostró que tener componentes de menos de 300 líneas facilita enormemente la corrección de errores puntuales sin poner en riesgo otras secciones del código.

La homogeneidad de datos previene excepciones en producción: Utilizar la misma convención de nombres (`stockActual`, `stockMinimo`, etc.) y tipos estándar (`Long` / `BIGINT UNSIGNED`) a lo largo del backend, base de datos y clientes evita la traducción compleja de payloads JSON.

La documentación debe sincronizarse con el código: Las herramientas como diagramas en código (Mermaid) y grafos AST (`graphify`) facilitan que los desarrolladores comprendan el impacto de un cambio en la persistencia o lógica de negocio antes de codificar.

Separación estricta de responsabilidades (SoC): Separar los motores de cálculo (como `IntelligenceEngine`) de la capa puramente gráfica permite testear la lógica empresarial independientemente del Framework visual (Swing, Thymeleaf o Jetpack Compose).

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### Conclusiones

1.  Bitácora como Instrumento de Trazabilidad: La bitácora permitió registrar de manera verídica y cronológica el ciclo de vida del software AcaciosWork, convirtiéndose en el documento central para verificar la evolución de requerimientos y soluciones de deuda técnica.

2.  Calidad Centrada en la Estructura: La adopción de estándares como ISO/IEC 25000 y el límite estricto de 300 líneas de código promovió una arquitectura altamente mantenible y extensible para futuros hitos del negocio.

3.  Cohesión del Ecosistema Multiplataforma: La unificación de las 12 opciones de navegación en web, escritorio Swing y Android consolidó un ecosistema cohesivo donde el usuario experimenta consistencia visual y de flujo lógico en cualquier dispositivo.

### Recomendaciones

Automatización de Análisis Estático: Se recomienda integrar herramientas de análisis estático (como SonarQube o Checkstyle) en el pipeline de Integración Continua (CI/CD) para forzar de forma automática la regla de las 300 líneas de código por archivo.

Persistencia de Alertas de Stock: Avanzar en el diseño del siguiente hito técnico implementando almacenamiento persistente en base de datos para las notificaciones de stock crítico generadas en tiempo real.

Monitoreo del Cierre de Caja: Definir a nivel de API REST las interfaces necesarias para la auditoría de caja diaria antes de iniciar el diseño en la capa de presentación de los clientes.